Министерство науки и высшего образования Российской федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных технологий Кафедра математики и цифровых технологий

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №

по дисциплине «Современные средства разработки программного обеспечения»

Анализ рисков

ОГУ 09.03.02.4002.846 О

Руководитель

Старший преподаватель кафедры

Минина И.В.

«	» 	20	г.

Студент группы 22ИСТ(б)АДМО

Синдерев А.А.

«	» 	20	г.

Оренбург 2025

Содержание

1 Матрица компромиссов	3

2 Список рисков	3

3 Анализ рисков	4

4 Выявление наиболее опасных рисков	6

5 Контроль и мониторинг наиболее опасных рисков	6

6 Источники разработки	7

1 Матрица компромиссов

Матрица показывает, какие параметры проекта фиксированы, согласованы или могут меняться. Это помогает планировать ресурсы, время и функционал для эффективного управления проектом (таблица 1).

Таблица 1 – Матрица компромиссов

|  | Фиксируется (Зафиксировано) | Согласовывается (Определено) | Принимается (Корректируемо) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ресурсы |  |  | Да |
| Время (график) | Да |  |  |
| Возможности (набор функций программы) |  | Да |  |

2 Список рисков

Таблица представляет собой перечень возможных рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта (таблица 2).

Таблица 2 – Возможные риски

| № | Риск |
| --- | --- |
| 1 | Низкая точность обучения моделей |
| 2 | Переобучение моделей на тренировочных данных |
| 3 | Длительное время обучения для сложных моделей |
| 4 | Недостаточный объем или качество обучающих данных |
| 5 | Проблемы с загрузкой больших датасетов через интерфейс |
| 6 | Ошибки в работе очереди заданий обучения |
| 7 | Потеря метрик и артефактов обучения при сбое MLflow |
| 8 | Проблемы совместимости разных версий MLflow |
| 9 | Переполнение Redis при большом количестве очередей |
| 10 | Сложность воспроизведения экспериментов |

3 Анализ рисков

Таблица показывает анализ рисков проекта с оценкой потерь, вероятности и степени риска. Указаны меры по предотвращению, действия при реализации и триггеры для контроля угроз (таблица 3).

Таблица 3 – Анализ рисков

| № | Риск | Потери | Вероятность | Степень | Приоритет | Меры по предотвращению | Действия при реализации | Триггеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сложность воспроизведения экспериментов | Потеря научной значимости, невозможность сравнения результатов | 4 | 5 | 8 | Детальное логирование через MLflow всех параметров: seed, версии библиотек, гиперпараметры | Доработка процесса логирования | Различия в метриках при повторном запуске с теми же параметрами |
| 2 | Проблемы с версионностью зависимостей | Несовместимость экспериментов во времени, ошибки при обновлениях | 3 | 5 | 7 | Детальное планирование, разделение задач | Создание отдельных виртуальных сред под каждый эксперимент, pinning версий | Конфликты версий библиотек при запуске старых экспериментов |
| 3 | Потеря артефактов обучения при сбое MLflow | Утрата обученных моделей, метрик, визуализаций | 3 | 4 | 7 | Перезапуск обучения модели и данных с теми же параметрами | Redis запускает заново процессы, если возникает ошибка | MLflow теряет связь с artifact store более 20 минут |

Продолжение таблицы 3

| 4 | Некорректная работа torchmetrics в распределенных сценариях | Ошибки в расчете метрик при multi-GPU обучении | 3 | 3 | 6 | Тестирование всех метрик в распределенном режиме | Ручная агрегация метрик, написание кастомных метрик | Расхождения между локальными и распределенными метриками > 1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ошибки в конвейере обработки данных torchvision | Проблемы с аугментацией, загрузкой данных, преобразованиями | 4 | 3 | 4 | Юнит-тесты для всех transforms, визуализация аугментаций | Фиксирование seed для transforms, логирование примеров аугментаций | Артефакты на изображениях после аугментации, ошибки загрузки |
| 6 | Переполнение Redis при большом количестве параллельных экспериментов | Потеря задач в очереди, сбои в работе оркестратора | 3 | 3 | 4 | Мониторинг памяти Redis | Горизонтальное масштабирование Redis, использование Redis Cluster | Использование памяти Redis > 85%, рост длины очереди > 100 задач |
| 7 | Блокировки в FastAPI при одновременных запросах | Зависание интерфейса при запуске нескольких экспериментов | 3 | 3 | 4 | Использование async/await, вынос тяжелых операций в фоновые задачи | Увеличение лимитов коннектов, балансировка нагрузки | Время отклика FastAPI > 5 секунд при 10+ параллельных запросах |
| 8 | Проблемы с загрузкой пользовательских датасетов | Ошибки форматов, несовместимость с DataLoader | 3 | 5 | 2 | Валидация форматов на клиенте, ограничение поддерживаемых типов файлов | Конвертация форматов, четкая документация по структуре датасетов | Более 20% загрузок завершаются с ошибкой формата |

Продолжение таблицы 3

| 9 | Невозможность отладки сбоев обучения | Пользователи не понимают причины падения экспериментов | 2 | 1 | 2 | Детальное логирование stdout обучения, трассировка ошибок | Интерфейс для просмотра логов обучения в реальном времени | Пользователи не могут определить причину сбоя в 30% случаев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Конфликты ресурсов между экспериментами | Падение экспериментов из-за нехватки ресурсов | 2 | 2 | 2 | Мониторинг использования ресурсов, система резервирования ресурсов | Очередь с приоритетами, ограничение ресурсов на эксперимент | Эксперименты падают с ошибками запуске |

4 Выявление наиболее опасных рисков

На основе проведённого анализа рисков были определены три наиболее критические угрозы для проекта, которым следует уделить особое внимание.

Сложность воспроизведения экспериментов (риск № 1, приоритет = 8). Этот риск является наиболее критическим, так как воспроизводимость экспериментов составляет фундаментальную ценность исследовательской платформы. Невозможность точного повторения результатов обучения с теми же параметрами подрывает доверие к системе, делает невозможным корректное сравнение различных подходов и ставит под сомнение значимость всех проведенных экспериментов. Реализация этого риска может привести к полной потере ценности накопленных данных и необходимости перезапуска всех исследований.

Проблемы с версионностью зависимостей (риск № 2, приоритет = 7). Риск высокой степени, связанный с динамично развивающейся экосистемой машинного обучения. Быстрое обновление библиотек PyTorch, torchvision и torchmetrics может привести к несовместимости экспериментов, проведенных в разное время. Это особенно критично для долгосрочных исследований, где необходимо сравнивать результаты, полученные с разрывом в несколько месяцев.

Потеря артефактов обучения при сбое MLflow (риск № 3, приоритет = 7). Критический риск, угрожающий целостности данных исследований. MLflow служит центральным хранилищем всех результатов экспериментов: обученных моделей, метрик, визуализаций и конфигураций. Потеря этих данных означает утрату месяцев исследовательской работы, невозможность дообучения моделей и полную остановку научной деятельности на платформе.

Выделение этих трёх рисков позволяет сконцентрировать ресурсы и меры по предотвращению на наиболее критических направлениях, минимизируя возможный ущерб для проекта. Все три риска непосредственно затрагивают основную ценность системы - сохранение и воспроизводимость результатов машинного обучения.

5 Контроль и мониторинг наиболее опасных рисков

На основе анализа выделены три критических риска, требующие постоянного контроля и мониторинга в ходе проекта.

Сложность воспроизведения экспериментов. Для снижения влияния этого риска внедряется комплексный подход к логированию всех параметров эксперимента. Каждый запуск обучения фиксирует: точные версии всех зависимостей (PyTorch, torchvision, torchmetrics), seed для генераторов случайных чисел, полную конфигурацию гиперпараметров, информацию о вычислительном оборудовании и системныx переменныx окружения.

Проблемы с версионностью зависимостей. Для контроля этого риска реализована многоуровневая стратегия изоляции зависимостей. Каждый эксперимент запускается в Docker-контейнере с зафиксированными версиями всех библиотек.

Потеря артефактов обучения при сбое MLflow. Для предотвращения этого риска реализована система автоматического восстановления. При обнаружении сбоя MLflow система активирует перезапуск процессов через Redis. Redis отслеживает состояние выполнения экспериментов и при ошибках запускает обучение заново с теми же параметрами. Однако эта мера является компенсационной и требует значительных вычислительных ресурсов при восстановлении большого количества экспериментов. Параллельно ведется мониторинг доступности MLflow и целостности хранилища артефактов для раннего обнаружения проблем.

6 Источники разработки

- Бишоп, К. М. Распознавание образов и машинное обучение. – Москва: Вильямс, 2010.

- Гудфеллоу, И., Бенжио, Й., Курвиль, А. Глубокое обучение. – Москва: Питер, 2017.

- Лекун, Я., Ботту, Л., Бенжио, Й., Хафнер, П. Обучение на основе градиента для распознавания документов. – Известия IEEE, 1998, Т. 86, №11, С. 2278–2324.

- ISO 31000:2018. Управление рисками – Руководство. – Международная организация по стандартизации, 2018.

- PMI. Справочник по управлению проектами (PMBOK Guide). 7-е изд., Project Management Institute, 2021.